QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI TẬP THỰC HÀNH BUỔI 2

Tên : Hồ Hữu Thịnh – 1150080037 – 11_DH_CNPM1

- Thiết lập và phân bổ tài nguyên thực hiện dự án:

- Thiết lập các tài nguyên:

- Thiết lập thông tin về nguồn nhân lực làm việc trong dự án:

- Điều chỉnh khả năng tối đa của một nguồn nhân lực

- Nhập mức lương chuẩn và vượt giờ cho nguồn nhân lực

- Thay đổi thời gian làm việc và không làm việc trong lịch tài nguyên

Kết quả:

- Thiết lập nguồn chi phí

- Ghi thông tin bổ sung cho một tài nguyên trong một ghi chú

Kết quả :

Note của Lăng:

- Phân tài nguyên cho công việc:

- Phân nguồn nhân lực cho công việc:

f

- Kiểm soát công việc khi thêm hoặc loại bỏ những phân giao nguồn lực:

- Phân nguồn chi phí cho công việc

- Kiểm tra khoảng thời gian, chi phí và nhân lực của dự án

- Bài tập phân tích

- Dự án này làm trong 25 ngày.

Ngày bắt đầu: 31/12/2015.

Ngày kết thúc: 3/2/2016.

Tổng chi phí là 12,660$

- Với công việc Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật:

  - Ngày bắt đầu là ngày 22/1/2016. Phan Thanh Liêm không đi làm ngày đó vì Liêm đi dự hội thảo

  - Tổng thời gian : 8 ngày, tổng chi phí : 6,860$

  - Người tham gia : Phan Thanh Liêm, thời gian 56 giờ, chi phí 3,780$

Nguyễn Tấn Phát, thời gian 56 giờ, chi phí 3,080$

- Công việc Thiết kế và đặt hàng tiếp thị do Nguyễn Văn Hiếu và Dương

Văn Lăng thực hiện:

- Hiếu làm việc vào ngày:

  - Thứ 2 ,4/1/2016

  - Thứ 3, 5/1/2016

  - Thứ 4, 6/1/2016

  - Thứ 5, 7/1/2016

  - Thứ 2, 11/1/2016

  - Thứ 3, 12/1/2016

  - Thứ 4, 13/1/2016

  - Thứ 5, 14/1/2016

  - Thứ 2, 18/1/2016

  - Thứ 3, 19/1/2016

Mỗi ngày đều làm 8 giờ

- Vì dự án lập lịch của Hiếu như sau: (1) - Làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối (có 1 giờ nghỉ giải lao) các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm; (2) - Không làm việc vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

- Thiết lập sơ đồ mạng công việc theo dạng AON:

- Xây dựng sơ đồ mạng AON:

- Hiển thị sơ đồ mạng:

- Định dạng các nút trong sơ đồ:

- Tạo mẫu hộp mới:

- Áp dụng một mẫu hộp lên dự án:

- Tạo mẫu hộp mới với mỗi nút có nhiều thuộc tính:

Kết quả:

- Bài tập tự làm

- Dự án công nghệ thông tin theo phương pháp Agile

- Thiết lập:

- Ngày bắt đầu và lịch

- Lịch làm việc

- Tạo WBS

- Sơ đồ mạng công việc AON

- Sơ đồ:

- Nút AON:

- Nhiệm vụ chưa tới hạn:

Chỉ có nhiệm vụ Thích ứng đa nền tảng (ID=21) là chưa tới hạn vì có Slack 1 days